# SOP — Servicio de Automatización para PYMEs

Empresa: PYMIA ANTIGRAV
Versión: 1.0
Fecha: Mayo 2026
Responsable: Consultor de Automatización

## 1. Propósito

Estandarizar el proceso de consultoría de automatización para PYMEs colombianas, desde el diagnóstico inicial hasta la entrega e implementación de soluciones, garantizando resultados medibles y reproducibles en cada proyecto.

## 2. Alcance

Aplica a todos los proyectos de automatización de procesos para clientes PYME en Colombia. Cubre automatización de procesos administrativos, operativos y comerciales usando herramientas de bajo/sin código (Make, Zapier, n8n, Google Apps Script, etc.).

## 3. Definiciones

| Término | Definición |
| --- | --- |
| Proceso candidato | Tarea repetitiva, basada en reglas y con volumen suficiente para justificar automatización |
| ROI de automatización | Horas ahorradas × costo/hora del empleado vs. costo de implementación |
| Flujo de trabajo | Secuencia de pasos automatizados que reemplazan una tarea manual |
| Integración | Conexión entre dos o más herramientas/plataformas de software |

## 4. Responsabilidades

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Consultor PYMIA | Diagnóstico, diseño de solución, implementación y entrega |
| Cliente (dueño o gerente) | Proveer acceso a herramientas, validar procesos, aprobar soluciones |
| Equipo del cliente | Participar en levantamiento de información y pruebas de usuario |

## 5. Proceso Paso a Paso

### FASE 1 — Diagnóstico (Semana 1)

Objetivo: Identificar los 3 procesos con mayor potencial de automatización.

Paso 1.1 — Reunión de descubrimiento (90 min) - Agenda la reunión usando la Plantilla de Onboarding de Automatización - Preguntas clave a hacer: - ¿Qué tareas repites todos los días o todas las semanas? - ¿Dónde está la mayor pérdida de tiempo en tu operación? - ¿Qué errores humanos ocurren con más frecuencia? - ¿Qué herramientas digitales usan actualmente? (CRM, ERP, Excel, correo, WhatsApp, etc.) - Documenta las respuestas en el formulario de diagnóstico

Paso 1.2 — Mapeo de procesos actuales - Para cada proceso identificado, documenta: - Quién lo ejecuta (cargo) - Frecuencia (diario/semanal/mensual) - Tiempo promedio de ejecución - Herramientas involucradas - Puntos de error frecuentes - Usa la matriz de priorización (Impacto vs. Esfuerzo)

Paso 1.3 — Entregable: Informe de Diagnóstico - Top 3 procesos candidatos con justificación - Estimado de horas/mes ahorradas por cada uno - Herramientas recomendadas para cada automatización - Presupuesto estimado de implementación

Criterio de éxito Fase 1: Cliente aprueba el informe de diagnóstico y selecciona al menos 1 proceso para automatizar.

### FASE 2 — Diseño de Solución (Semana 1-2)

Objetivo: Diseñar el flujo de trabajo automatizado antes de tocar ninguna herramienta.

Paso 2.1 — Diagrama de flujo - Dibuja el proceso actual (AS-IS) paso a paso - Dibuja el proceso automatizado (TO-BE) - Identifica: disparadores (triggers), condiciones, acciones, excepciones

Paso 2.2 — Selección de herramientas

| Necesidad | Herramienta recomendada |
| --- | --- |
| Automatización entre apps (sin código) | Make (Integromat) o Zapier |
| Automatización avanzada / on-premise | n8n |
| Automatización dentro de Google Workspace | Google Apps Script |
| Formularios + flujos de aprobación | Jotform + Make |
| WhatsApp Business automatizado | Twilio / Meta API + Make |
| Reportes automáticos | Google Looker Studio + Sheets |

Paso 2.3 — Presentación al cliente - Presenta el diagrama TO-BE y explica cada paso - Obtén aprobación escrita (email o mensaje documentado) - Confirma accesos necesarios a las herramientas

Criterio de éxito Fase 2: Cliente aprueba el diseño y provee todos los accesos en menos de 3 días hábiles.

### FASE 3 — Implementación (Semana 2-3)

Objetivo: Construir y probar la automatización en ambiente de pruebas antes de activar en producción.

Paso 3.1 — Configuración en ambiente de pruebas - Crea una copia/ambiente separado para pruebas - Configura el flujo paso a paso siguiendo el diagrama aprobado - Documenta cada configuración relevante (credenciales, IDs, campos mapeados)

Paso 3.2 — Pruebas internas (QA) - Ejecuta mínimo 3 pruebas end-to-end con datos reales del cliente - Verifica que cada condición y excepción funcione correctamente - Documenta los resultados en la bitácora de pruebas

Paso 3.3 — Prueba de usuario (UAT) - El cliente ejecuta el proceso 2-3 veces con tu acompañamiento - Recoge feedback y ajusta si es necesario - Documenta los ajustes realizados

Paso 3.4 — Activación en producción - Activa el flujo en el ambiente de producción - Monitorea durante las primeras 48 horas - Confirma que los datos/resultados son correctos

Criterio de éxito Fase 3: La automatización corre sin intervención manual durante 48 horas continuas sin errores.

### FASE 4 — Entrega y Cierre (Semana 3-4)

Objetivo: Transferir el conocimiento al cliente y cerrar el proyecto formalmente.

Paso 4.1 — Documentación de la solución - Escribe el manual de usuario (máx. 2 páginas por flujo) - Cómo funciona el flujo - Qué hacer si algo falla - Cómo hacer cambios básicos - Comparte credenciales y accesos de forma segura (no por WhatsApp)

Paso 4.2 — Sesión de capacitación (60 min) - Muestra al cliente cómo monitorear el flujo - Explica cómo interpretar errores y notificaciones - Responde preguntas y deja grabación si el cliente lo requiere

Paso 4.3 — Entrega formal - Envía el Acta de Entrega para firma del cliente - Incluye: resumen del proyecto, métricas de ahorro estimado, accesos entregados, garantía de soporte

Paso 4.4 — Seguimiento post-entrega (30 días) - Check-in a los 7 días: ¿Todo funciona bien? - Check-in a los 30 días: ¿Cuántas horas/semana están ahorrando? - Documenta el resultado para el caso de estudio del cliente

Criterio de éxito Fase 4: Cliente firma el Acta de Entrega y confirma satisfacción.

## 6. Métricas de Éxito del Servicio

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| Tiempo de diagnóstico a entrega | ≤ 4 semanas |
| Horas ahorradas al cliente (mínimo) | 8 horas/mes por automatización |
| Tasa de errores post-implementación | < 2% de ejecuciones |
| NPS del cliente | ≥ 8/10 |
| Tasa de upsell / segundo proyecto | ≥ 40% de clientes |

## 7. Escalamiento y Excepciones

- Si el cliente no provee accesos en 5 días hábiles: Escala al responsable de la empresa; si persiste, aplaza el proyecto formalmente con acta de pausa.

- Si la herramienta seleccionada no soporta el proceso: Evalúa alternativa y notifica al cliente con nueva propuesta antes de implementar.

- Si el cliente cambia el alcance durante la implementación: Usa el proceso de Gestión de Cambios (solicitud escrita, cotización adicional, aprobación antes de ejecutar).

## 8. Herramientas del Consultor

- Gestión de proyectos: Notion / Trello

- Comunicación: WhatsApp Business + Email

- Documentación: Google Docs / Notion

- Automatización: Make, n8n, Zapier, Google Apps Script

- Diagramas: Miro / Lucidchart / draw.io

## 9. Historial de Versiones

| Versión | Fecha | Cambio |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Mayo 2026 | Versión inicial |